# Рецензия на лабораторную работу №2

# «Разработка концепции проекта»

Объект исследования: Системный интегратор. Разработка технической архитектуры, поставка и развертывание оборудования, вар 7

Тема проекта: Автоматизация распечатки и наклейки этикеток на готовую продукцию на заводе «Декостек» по изготовлению стекольной продукции в г. Гусь-Хрустальный

# по курсу «Управление проектами»,

# студент: Кулинский Марк Александрович,

# г. Советская Гавань, код 23, вар 07, Форма: З, 2000

# Специальность: 38.03.04_ГМУ, ФДО гр. оз-471П10-5 (гр. уточнить!))

# Лабораторная работа зачтена

# Рецензент:  Рыбалова Елизавета Алексеевна.

# 22.11.2023г.

Замечания общие:

- Содержательно основные разделы концепции описаны, не хватило системности в изложении работ ИСР.

- Сеть Pert-диаграммы сложно скручена. Выбрать: либо подбор ПО, либо выбор ПО – для чего дважды пакет в пакете? И пакет работ содержит как минимум три работы, не две и тем более не 0 работ (см. видео лекции).

- У вас в сети либо все работы последовательного выполнения (просматривается выпад блока работ), либо полное отсутствие участков параллельно-последовательного выполнения (взаимозаменяемость ресурсов отсутствует).

- Такой проект фактически неуправляем, его трудно выполнить по календарю в соответствии с установленными цифровыми значениями границ ограничений.

- Что будет критерием, верно, построенной сети ИСР проекта? Только при верной структуре Pert-диаграммы можно дольше двигаться по этапам работы.

- Пересмотреть связи, исправить структуру. Уточнить длительность.

- Все ЛР(ы) высылать в одно время для основательной проверки, ибо взаимосвязаны: выход предыдущей будет входом в следующую Лр2>Лр3>Лр6.

С уважением