# Рецензия на лаб. работу№2

# «Разработка концепции проекта»

Объект исследования Консалтинговая компания. Консалтинговые услуги по анализу и синтезу бизнес-процессов организации, вар 23.

Тема проекта: Разработка ИС для ускорения заключения договоров в компании «АЭРО».

# по курсу «Управление проектами»,

# студент: Абрамова Диана Владимировна,

# г. Томск, код 72, вар 23, Форма: З, 2000

# Специальность: 38.03.04_ГМУ, ФДО гр. оз-471П10-3

# Лабораторная работа НЕ зачтена

# Рецензент:  Рыбалова Елизавета Алексеевна.

# 19.10.2024г.

Замечания общие:

- Что это прислали? Тут и ИТ-технологии, и ERP-системы, и коучинг и т.п. (см. вар23) Думаете, чем больше насобирать, тем лучше? «Нагородили» на объем- 17стр., а по сути, и нет ничего.

- Попробуйте уместиться в 6-7стр., но самое главное и по существу.

- Какаю гл. проблему решает проект?  Бюджет в пределах не более 1 млн.

- Риски, только те, которые имеют отношение к теме проекта. Реферат и фантазии не нужны.

- Отсутствуют цифровые ограничения проектного треугольника (стоимость проекта; длительность (сроки начала-окончание); качество-трудозатраты; функциональность-число задач в ИСР).

- Но самое главное, отсутствует программная часть работы, файл-базовой модели плана в среде ПО ИСУП.

- Все остальные замечание тоже в силе (см. рецензию от 03.10.24г.)

- Доработать самостоятельно, без фрагментов включения.

- Выслать: Отчет по ЛР2-концепция + файл базовой модели оптимизированную.

-----------------------------------

Рецензия от 03.10.2024г

- Отсутствует содержательное вхождение в тему проекта, что на выходе проекта, какие конечные продукты (КП)? И куда, в какую предметную область КП внедряются?

- Нет определения главной решаемой проблемы, нет системной ИСР проекта. О чем проект? и даже базовую модель плана реализации проекта в ИСУП не приложили к отчету. Что в таком случае проверять?

- Аббревиатуры следует определять, особенно стандартно не принятые. С кем и какие договора необходимо заключать? В чем проблема? И в чем уникальность вашего проекта?

- Вы знакомы с системой 1С, умеете разрабатывать базовое ПО? Вас этому учили?  Умеете сопровождать ИС?

- В вариантном проекте следует выполнять только те работы, которые умеете и понимаете. Не нужны абстракции. Проект очень конкретен и в теме нужно находить свою нишу, и в этом направлении работать лично.

- Не нужны модификации чужого и без понимания процесса. Ничего, даже фрагментарно заимствованное не будет зачтено. Примите это как данное.

- Бюджет не определен. Сроки январь- май. Проект давно закрыт, как же вы его будете отслеживать? Ограничения не определены (цифровые значения проектного треугольника). Понимания нет. Знания теории дисциплины не просматриваются.

- Всё далее в отчете уже не нуждается в рецензии.

- Изучить весь УМКД «Управление проектами», Рыбаловой ЕА.

- Работа не выполнена вами. Плохо.

С уважением