МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

| Студент | …………… |  |
| --- | --- | --- |
| - Тема | Организация и планирование строительства…………….(развернуть тему c указанием объекта проектирования в соответствии с темой ВКР) |  |
| - Срок сдачи студентом законченного курсового проекта |  | до …………..г. (уточнять ежегодно) |
| - Исходные данные к курсовому проекту |  | г…….(указать город строительства) |
| Геологические условия строительства (указать вид грунта, глубину промерзания грунтов). Архитектурно-строительные чертежи, спецификации рабочего проекта здания. |  |  |

- Содержание пояснительной записки курсового проекта (перечень подлежащих разработке

вопросов, разделов)

- Описание объекта проектирования

- Определение объемов строительно-монтажных работ

- Определение потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях

- Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ

- Определение требуемых затрат труда и машинного времени

- Разработка календарного плана производства работ

- Определение потребности во временных зданиях, складах и сооружениях

- Разработка строительного генерального плана

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке

- Технико-экономические показатели ППР

| - Перечень графического материала |  |
| --- | --- |
| - Календарный план производства работ (лист формата А1) |  |
| - Строительный генеральный план (лист формата А1) |  |

| - 6. Рекомендуемые учебно-методические материалы: |  |
| --- | --- |
| - Маслова, Н.В. Строительство. Выполнение курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительства» : электронное учебно-методическое пособие / Н.В. Маслова, В.Д. Жданкин. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2022. – 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1101-4. Репозиторий ТГУ. - URL: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333 |  |
| - Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: учеб. пособие, 2020. – ЭБС "ZNANIUM.COM" |  |
| - Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан: учеб.пособие, 2020. – ЭБС «Лань» |  |

| - Дата выдачи задания | « ___ » |  | ________ |  | 202.. | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель курсового проекта        ___________________                             _______________

(подпись)                                                              (И.О. Фамилия)