Практическое задание 1

Тема 1. Основные понятия в управлении проектами

Задание 1.1 Согласно одному из экспертных мнений при работе над проектами приходится иметь дело со следующими сферами деятельности:

• управление проектом (его содержанием и объемом);

• управление сроками проекта;

• управление бюджетом проекта;

• управление командой проекта;

• управление ожиданиями стейкхолдеров проекта;

• управление коммуникациями, используемыми участниками проекта;

• управление рисками проекта;

• управление качеством проекта;

• управление закупками проекта.

Проведите оценку своих навыков. Постарайтесь сделать это по всем указанным направлениям. Применяйте шкалу от 1 до 10 (1 – слабо понимаю, 10 – отлично справляюсь) владения тем или иным навыком.

Рекомендации по выполнению задания 1.1

Изучите материалы электронного учебника. Подумайте и решите, какие ТРИ навыка считаете необходимым развивать в первую очередь.

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Задание 1.2. В проектной деятельности есть ТРИ основных ограничения, называемые треугольником проектного управления.

Рис. 1. Треугольник сдерживающих факторов проекта

Вы помните, что при изменении какого-то одного из параметров, изменяются другие.

Например, сокращение срока проекта приведет к росту бюджета или к сокращению количества функций. Либо изменится и то, и другое.

Рекомендации по выполнению задания 1.2

Изучите материалы электронного учебника. Сформулируйте  наименование вашего проекта и конкретно, в деталях укажите его основные ограничения.